| ЗАТВЕРДЖУЮ: | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- |

| Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Генеральний директор Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання |
| --- | --- |
| _________________ __________________ | ________________ Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО |
| « ___ » ______________ 2025 р. | « ___ » ___________ 2025 р. |

## П Р О Т О К О Л

першої лісовпорядної наради з повторного базового лісовпорядкування лісів

національного природного парку «Синевир»

Закарпатська область

« ___ » _____________ 2025 р.   					                    м. Львів

ПРИСУТНІ: список поміщений в додатку 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Готовність  національного природного парку «Синевир» (далі – НПП «Синевир») і Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання  (далі – ВО «Укрдержліспроект») до проведення польових лісовпорядних робіт з повторного базового лісовпорядкування (далі – польові лісовпорядні роботи).

2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.

СЛУХАЛИ: Доповіді директора НПП «Синевир» Миколу ДЕРБАКА та начальника Комплексної лісовпорядної експедиції  ВО «Укрдержліспроект» Володимира ІСИКА, виступи інших учасників наради.

Заслухавши і обговоривши доповіді і виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада вирішила:

1. Констатувати:

1.1. Необхідність проведення повторного базового лісовпорядкування зумовлена закінченням попереднього проєктного періоду, а також змінами в лісовому фонді.

2. Ухвалити:

1. Провести в 2025-2026 роках польові лісовпорядні роботи в НПП «Синевир» на площі 34614,7 га спеціалістами Комплексної лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект».

2. При проведенні лісовпорядних робіт керуватися Законом України «Про природно-заповідний фонд», Лісовим кодексом України, Порядком здійснення лісовпорядкування, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими законодавчими актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими документами, Інструктивно-методичними вказівками щодо здійснення лісовпорядкування,  протоколом цієї наради.

3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.

4. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів прийняти:

- правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними      ділянками;

- планшети попереднього лісовпорядкування;

- матеріали дистанційного зондування Землі.

5.  Сумарну площу виділів, розташованих в межах земельних ділянок, на які оформлені речові права, прийняти згідно з отриманими свідоцтвами про право постійного користування (власності) на нерухоме майно, а межі та площу земельних ділянок, на які не оформлені речові права – відповідно до матеріалів попереднього лісовпорядкування. За наявності невідповідностей між планово-картографічними матеріалами попереднього лісовпорядкування та документами, що посвідчують право користування відповідною земельною ділянкою і визначають її межі, провести окрему технічну нараду для прийняття відповідного проєктного рішення.

6. Поділ лісових ділянок та нелісових земель на виділи здійснювати за видами угідь з урахуванням вимог, визначених статтею 59 Лісового кодексу України, та Порядком видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 982.

7. Зберегти існуючу квартальну мережу і її нумерацію. У випадку зміни квартальної мережі до матеріалів лісовпорядкування додавати таблицю відповідності створеної квартальної мережі до такої мережі попереднього базового лісовпорядкування. За можливості зберегти існуючу нумерацію кварталів та виділів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. У випадку зміни квартально-видільної мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду складати відомість змін, яку постійний лісокористувач протягом семи днів з дня затвердження матеріалів лісовпорядкування повинен надіслати до органів, уповноважених відповідно до статті 5 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», для внесення відповідних змін.

8. Лісовпорядні роботи проводити з урахуванням поділу лісів на категорії  відповідно до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»  (далі – Порядок),  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 16 травня 2007 року № 733.

9. Організувати в межах гірських лісів наступну господарську частину:

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції, де заборонені рубки головного користування;

10. Утворити наступні господарські секції та прийняти для них віки стиглості (затверджені Міністерством лісового господарства  України  від 21.10.1983 р., а вік стиглості для ялини похідної – наказом Держкомлісгоспу України  № 269 від 15.10.2009р.) в межах господарських частин:

| Господарські секції і породи, які входять до складу господарської секції | Тривалість класів віку | Вік стиглості в розрізі господарських частин |
| --- | --- | --- |
|  |  | для лісів в горах |
|  |  | з особливим режимом користування |
| Соснова (усі види сосен, модрин) | 10 | 121 |
| Сосни гірської (сосна гірська) | 10 | 141 |
| Ялини похідної (ялина звичайна) | 10 | 61 |
| Ялинова (ялина звичайна) | 10 | 141 |
| Ялицева (ялиця, дугласія) | 10 | 141 |
| Кедрова (сосна кедрова ) | 10 | 161 |
| Тисова (тис ягідний, ялівці деревовидні ) | 10 | 241 |
| Дубова високостовбурна (дуб нас. 3 кл. бон. і пор. 2 кл. бон. і вище) | 10 | 161 |
| Дубова низькостовбурна (дуб нас. 4 кл. бон. і пор.3 кл. бон. і нижче) | 10 | 91 |
| Букова (бук, клен-явір, в’яз гірський) | 10 | 161 |
| Букового криволісся (бук у типах лісу С3ЯБГ) | 10 | 161 |
| Ясенева (ясен звичайний , ясен вузьколистий ) | 10 | 91 |
| Клен гостролистий, польовий, сріблястий, дуб червоний) | 10 | 91 |
| Грабова (граб звичайний) | 10 | 91 |
| В’язова (в’яз гладкий, берест, клен ясенелистий, ясен зелений, клен татарський) | 5 | 41 |
| Акацієва (акація біла, гледичія) | 5 | 36 |
| Березова (береза повисла) | 10 | 71 |
| Вільхова (вільха чорна) | 10 | 71 |
| Осикова (осика, вільха сіра) | 10 | 41 |
| Липова (усі види липи) | 10 | 91 |
| Тополева (усі види тополі, верб деревовидних) | 5 | 36 |
| Лісоплодова (груша, яблуня, черешня, слива, абрикос, алича, шовковиця, берека) | 10 | 51 |
| Горіхова (усі види горіхів, каштан їстівний, платан) | 10 | 91 |
| Інших деревних порід (бархат амурський, каштан кінський, катальпа, айлант, маклюра) | 10 | 61 |
| Зеленовільхове криволісся (душекія зелена) | 5 | 21 |
| Чагарникова (усі види чагарників) | 5 | 21 |
| Верби чагарникової | 1 | 3 |

11. Прийняти затверджене зонування НПП «Синевир».

12. Корегування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення відносних повнот при вимірювальній і переліковій таксації, проводити керуючись нормативами проведеними у «Лісотаксаційному довіднику», затвердженому Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від №17 від 16.12.2020 р.).

13. Вихід  ділової деревини від рубок формування та оздоровлення лісів проектувати з врахуванням фактичного стану деревостанів і досягнутого постійним лісокористувачем за попередній проектний  період.

14. Селекційну оцінку визначати для пристиглих, стиглих і перестійних насаджень сосни, ялини, ялиці, дуба, бука  згідно з рекомендаціями, розробленими УкрНДІЛГА і Карпатською ЛНДС.

15. В зоні регульованої та стаціонарної рекреації провести ландшафтну таксацію, з дотриманням нормативів викладених у Інструктивно-методичних вказівках щодо здійснення лісовпорядкування.

16. Визначити належність лісових територій до пралісів, квазіпралісів та природних лісів згідно з матеріалами їх ідентифікації, відповідно до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів,  квазіпралісів і природних лісів», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 18 травня 2018 року № 161.

17. Врахувати отриману від Мінекономіки та НПП «Синевир» інформацію про місцезнаходження видів флори та фауни і їх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі та особливо цінні ліси зі статусом – природна спадщина ЮНЕСКО.

18. Прийняти площу об’єктів природно-заповідного фонду згідно з існуючим реєстром та узгодженими даними Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації.

19. При проєктуванні рубок формування і оздоровлення лісів керуватися чинними Правилами поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724, Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року за № 555.

19.1. Рубки догляду призначати та проводити у віці насаджень приведеному у наступній таблиці:

| Види рубок догляду | Вік насаджень, роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хвойні і твердолистяні високостовбурні | інші листяні породи, у т. ч. твердолистяні низькостовбурні при віці стиглості |  |
|  |  | 41 рік і вище | до 40 років |
| Освітлення | до 10 | до 10 | до 5 |
| Прочищення | 11 – 20 | 11 – 20 | 6 – 10 |
| Прорідження | 21 – 40 | 21 – 30 | 11 – 20 |
| Прохідна рубка | 41 і більше | 31 і більше | 21 і більше |

Якщо вік стиглості не більше 25 років, то проріджування закінчують до 15 років, а прохідні рубки розпочинають у 16 років. Для господарської секції – осикової (осика, вільха сіра –  вік стиглості 41 років), прохідні рубки не проектувати.

20. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, у насадженнях інших порід – 5 років, прочищення – 5 років, проріджування – 7 років, прохідні рубки – 10 років.

21. Сухостійну деревину та захаращення виявляти та проєктувати до рубки або окремого лісогосподарського заходу (ліквідація захаращеності) з 10 куб. м на 1 га, а у високогір’ї (на висотах більше 1100 м. н. р. м.) – з 20 куб. м на 1 га. Рубку поодиноких дерев не проектувати.

22. Суцільні санітарні рубки проектувати в господарській зоні на площі 0,1 га і більше в насадженнях пошкоджених внаслідок стихійного лиха і техногенних впливів до невідновної втрати  біологічної стійкості з врахуванням змін відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1224 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

23. Визначити фонд рубок переформування та запроектувати їх проведення відповідно до вимог визначених чинними Правилами поліпшення якісного складу лісів.

24. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією, віднести малоцінні і похідні молодняки, чагарники з недостатнім відновленням головних порід, сильно зріджені деревостани (повнота 0,3 – 0,4) з куртинним розміщенням дерев та похідні молодняки, які за своїм станом не відповідають корінним типам лісу і є малоцінними.

25. На рідколіссях, в залежності від стану лісової ділянки (наявність життєздатного підросту, або гарантованої його появи, задерніння, наявності густого чагарнику тощо), проектувати відповідні лісовідновлювальні заходи: природне поновлення, сприяння природному поновленню, створення лісових культур. Після переведення природного поновлення або створених лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі, молодняк таксувати основним ярусом (код ярусу - 1), а дерева, що збереглися від рідколісся – до поодиноких дерев (код ярусу – 9). Поодинокі дерева, в залежності від лісівничої доцільності (їх віку, стану, можливості їх вирубування без пошкодження молодняку) залишати для подальшого зростання. Рубки рідколісся не проектувати.

26. Розрубування квартальних просік запроектувати там, де вони відсутні,  шириною до 6 м.

27. Визначити і запроектувати інші заходи  з формування і оздоровлення лісів.

28. Визначити і запроектувати інші рубки та роботи пов’язані і не пов’язані з веденням лісового господарства.

29. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, підготовленою технологічним відділом ВО «Укрдержліспроект» на основі існуючих типів лісу Українських Карпат (канд. .с.-г. наук. Федця І. Ф., Герушинського З.Ю. для типів лісу Українських Карпат) та методичних рекомендацій «Класифікація лісових формацій України, узгоджена з європейською», розробленою УкрНДІЛГА і схвалених науково-технічною радою Держлісагентства (Протокол № 23 від 20 грудня 2022 р.).

30. Відтворення лісів  проектувати згідно з «Правилами відтворення лісів», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303.

31. Схеми лісових культур проєктувати відповідно до «Типів лісових культур за лісорослинними зонами України» (2008 р.), ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічною нарадою Держкомлісгоспу України (протокол №1 від 18.03.2010 року). На початку польового періоду узгодити з НПП «Синевир» окремі схеми культур до відповідних типів лісу, використовуючи набутий досвід з лісовідновлення. В разі проектування лісових культур за технологічними схемами, які не передбачені у вищезгаданому джерелі, використання таких схем можливе після їх погодження з Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства

32. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного поновлення при переведенні їх у вкриті лісовою рослинністю лісові землі проводити відповідно до «Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів», затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від 19.08.10 р. № 260.

33. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити: для одно- та дворічних культур – 93%, для трирічних – 90%.

34. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначити за наступною шкалою:

| Показники | Класи якості |  |  | Незадо- вільні (не атес-товані) | Загиблі | Природне поновлення з участю культур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Повнота | 1,0-0,8 | 0,7-0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4-1,0 |
| Доля одиниць у складі культур віком до 20 років: |  |  |  |  |  |  |
| а) твердолистяні (дуб зви-чайний, ясен звичайний, клен, бук, горіхи) | 6 і більше | 5-4 | 3-2 |  |  | 2-1 |
| б) хвойні породи, інші твердолистяні, м’яколистяні | 7 і більше | 6-5 | 4 |  |  | до 3 одиниць |

Примітка: Клас якості приймається за нижчим із показників.

35. Відомості польового обліку лісових культур, створених за останні 20 років, складати за розділами лісорозведення і лісовідновлення.

36. Виявити сировинні ресурси побічних лісових користувань та запроектувати їх заготівлю згідно з «Порядком спеціального використання лісових ресурсів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761, наступні види:

- розміщення пасік;

- заготівля ягід (малина, чорниця, брусниця, ожина, суниця, горобина);

- заготівля лікарських рослин (шипшина, глід, кропива, мати-й-мачуха, звіробій, бузина чорна, іван-чай);

- заготівля грибів (білі, опеньки, лисички);

- сінокосіння як захід збереження лучних видів що охороняється Червоною книгою України.

37. Проектування використання корисних властивостей лісів здійснювати  відповідно до «Правил використання корисних властивостей лісів», затверджених наказом МінАПК від 14.08.2012 р. № 502. Лісові ділянки, виділені для використання корисних властивостей лісів формувати в окремі таксаційні виділи.

38. Запроєктувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними відповідно до «Порядку організації охорони і захисту лісів», затвердженому постановою  Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 року № 612 та «Правилами пожежної безпеки в лісах України» (2004) відповідними рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів влади в межах компетенції.

39. Привести у відповідність до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 712-р розподіл кварталів за територіальними громадами.

40. З метою своєчасного і якісного виконання лісовпорядних робіт лісокористувачу надати лісовпорядній партії:

-  матеріали минулого лісовпорядкування, річні звіти і пояснювальні записки до них;

- правовстановлюючі документи на постійне користування земельними ділянками, електронну версію каталогу координат (за наявності);

- охоронні зобов’язання об’єктів природно-заповідного фонду, що розташовані в межах лісового фонду лісокористувача;

- матеріали ґрунтово-лісотипологічного обстеження;

- дані про осередки шкідників і хвороб лісу;

- інформацію про зоологічні, ботанічні, геоботанічні та інші дослідження, які проводились протягом минулого проєктного періоду.

41. Сприяти забезпеченню працівників лісовпорядної партії:

а) житловими приміщеннями, а начальнику лісовпорядної партії виділити кімнату для роботи і ведення технічної документації;

б) робітниками і транспортними засобами.

42. Забезпечити участь спеціалістів постійного лісокористувача у лісотаксаційних роботах і проектуванні лісогосподарських заходів.

43. Керівникам та спеціалістам лісовпорядної організації сумісно з працівниками постійного лісокористувача налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими установами та іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування.

44. У питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись «Інструктивно-методичними вказівками щодо здійснення лісовпорядкування» (затверджені наказом ВО «Укрдержліспроект» від 06.09.2024 № 76) та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Голова 							Василь АТАМАНЮК

Секретар							Володимир ІСИК

## Додаток 1

## С П И С О К

присутніх на першій лісовпорядній нараді з повторного базового лісовпорядкування лісів

національного природного парку «Синевир»

Закарпатська область

| Прізвище, ім'я, по батькові | Організація | Посада |
| --- | --- | --- |
| Атаманюк В.Ю. | Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Заступник начальника управління – начальник відділу лісового та мисливського господарства в Закарпатській області |
| Дербак М.Ю. | Національний природний парк «Синевир» | Директор |
| Томенчук Д.Є. | Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА | Заступник начальника відділу регулювання природокористування та розвитку заповідної справи |
| Ісик В.Д. | ВО «Укрдержліспроект» Комплексна лісовпорядна експедиція | Начальник експедиції |
| Качуряк А.П. | -//- | Головний інженер |
| Бондарчук Д.Г. | -//- | Начальник лісовпорядної партії |

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій,

поданих на розгляд першої лісовпорядної наради

з повторного базового лісовпорядкування лісів

національного природного парку «Синевир»

Закарпатська область

| № з/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________________________________________________________________________ найменування організації, установи яка подала зауваження і пропозиції (для юридичних осіб) |  |  |  |
| _________________________________________________________________ прізвище, ініціали особи, яка подала зауваження і пропозиції (для фізичних осіб) |  |  |  |